- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

- ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ  ПО  ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- РЕШЕНИЕ

| 13.12.2017 | г. Новосибирск | № 189 |
| --- | --- | --- |

Об обращении депутата Совета депутатов города Новосибирска Трубникова С. М. по вопросу о перечне общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы»

Заслушав информацию по обращению депутата Совета депутатов города Новосибирска Трубникова С. М. по вопросу о перечне общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы» (далее – информация), комиссия РЕШИЛА:

1. Перенести мероприятия по благоустройству Затулинского дисперсного парка в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – проект муниципальной программы):

1.1. Разработка проектно-сметной документации на 2018 год;

1.2. Выполнение строительно-монтажных работ  по благоустройству Затулинского дисперсного парка на 2019 год.

2. Обеспечить направление в Совет депутатов города Новосибирска проекта муниципальной программы, с учетом вышеуказанных изменений, для выражения мнения Совета депутатов города Новосибирска, в срок до конца 2017 года.

| Председатель комиссии | И. В. Кудин |
| --- | --- |